***Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego w ramach PROW 2014-2020***

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wykonuje prace scaleniowe przy pomocy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszowie.

Podstawowym źródłem finansowania prac scaleniowych w okresie 2014 – 2020 są środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020.

Maksymalna wysokość pomocy dla województwa podkarpackiego na **opracowanie projektu scalenia** **gruntów** nie może przekroczyć równowartości kwoty **800 euro na 1 ha** **gruntów** oraz na wykonanie **zagospodarowania poscaleniowego** nie może przekroczyć równowartości **2 000 euro na 1 ha** **gruntów** objętych postępowaniem scaleniowym.

W celu wykonania scaleń gruntów na większym obszarze przyjęto dla województwa podkarpackiego równowartość kwoty **700 euro za 1 ha** opracowania projektu scalenia.

W ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeprowadził dotychczas siedem naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”:

1. nabór pierwszy w terminie od 31 marca 2016 r. do 27 maja 2016 r. – zgodnie z Uchwałą nr 149/3119/16 z dnia 23 lutego 2016 r.
2. nabór drugi w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. – zgodnie z Uchwałą nr 373/7842/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
3. nabór trzeci w terminie od 25 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – zgodnie z Uchwałą nr 441/9262/18 z dnia 19 czerwca 2018 r.
4. nabór czwarty w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. – zgodnie z Uchwałą nr 494/10436/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
5. nabór piąty w terminie od 2 września 2019 r. do 15 października 2019 r. – zgodnie z Uchwałą nr 63/1608/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
6. nabór szósty w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. – zgodnie z Uchwałą nr 341/6678/21 z dnia 30 listopada 2021 r.
7. nabór siódmy w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. – zgodnie z Uchwałą nr 390/7839/22 z dnia 24 maja 2022 r.

**W pierwszym naborze** starostowie powiatów leżajskiego, mieleckiego, rzeszowskiego, przeworskiego, jarosławskiego i przemyskiego złożyli 12 wniosków, które obejmują 14 miejscowości o łącznej powierzchni 13 338,73 ha, a mianowicie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb** | **Pow. do scal.** | **Koszt wykonania ogółem** | **Kwota do wykonania do końca 2021 r.** |
| *1* | leżajski | Grodzisko Dolne | Grodzisko Dolne | 2 689,82 | 8 037 092 | 7 112 826 |
| *2* | *przeworski* | *Kańczuga* | *Bóbrka Kańczucka* | *263,16* | *786 322* | *786 322* |
| *3* | *przeworski* | *Zarzecze* | *Kisielów* | *304,83* | *910 832* | *910 832* |
| *4* | *przeworski* | *Kańczuga* | *Rączyna* | *1 002,19* | *2 994 544* | *2 994 544* |
| *5* | *przeworski* | *Kańczuga* | *Siedleczka* | *738,89* | *2 207 803* | *2 207 803* |
| *6* | *rzeszowski* | *Błażowa* | *Nowy Borek* | *1 445,10* | *4 316 513* | *4 316 513* |
| *7* | *przemyski* | *Żurawica* | *Wyszatyce* | *1 825,14* | *5 453 518* | *5 453 518* |
| *8* | *mielecki* | *Padew Narodowa* | *Zarównie, Zachwiejów* | *700,22* | *2 092 256* | *2 092 256* |
| *9* | *jarosławski* | *Pruchnik* | *Pruchnik* | *1 991,11* | *5 949 436* | *5 949 436* |
| *10* | *jarosławski* | *Pruchnik* | *Jodłówka* | *1 209,80* | *3 614 882* | *3 614 882* |
| *11* | *przeworski* | *Przeworsk* | *Urzejowice* | *1 023,39* | *3 057 889* | *3 057 889* |
| *12* | *przeworski* | *Przeworsk* | *Chałupki, Gorliczyna Szewnia* | *145,08* | *433 499* | *433 499* |
| **RAZEM** | | | | **13 338,73** | **39 854 586** | 38 930 320 |

Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie we wrześniu 2016 r. umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a ww. powiatami.

Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącu październiku 2016 r. pomiędzy starostami powiatów: leżajskiego, jarosławskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, mieleckiego i przemyskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 10 obiektów. Dla obiektu Urzejowice porozumienie zostało zawarte w marcu 2017 r., natomiast dla obiektu Chałupki-Gorliczyna Szewnia w sierpniu 2017 r.

Spośród 12 ww. obiektów, prace scaleniowe zakończono na 11 obiektach:

* w 2018 r. na obiektach: Bóbrka Kańczucka, Kisielów
* w 2019 r. na obiektach: Rączyna, Zarównie, Zachwiejów, Chałupki, Gorliczyna Szewnia
* w 2020 r. na obiektach: Siedleczka, Nowy Borek, Wyszatyce, Jodłówka, Urzejowice
* w 2021 r. na obiekcie: Pruchnik

Prace scaleniowe prowadzone są jeszcze na obiekcie Grodzisko Dolne.

**W drugim naborze** starostowie powiatów przemyskiego, rzeszowskiego i jarosławskiego złożyli 5 wniosków, które obejmują 5 miejscowości o łącznej powierzchni 2 323,27 ha, a mianowicie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb** | **Pow. do scal.** | **Koszt wykonania ogółem** | **Kwota do wykonania do końca 2021 r.** |
| 1 | *przemyski* | *Krasiczyn* | *Zalesie* | *360,99* | *1 193 429* | *1 193 429* |
| 2 | *rzeszowski* | *Głogów Młp.* | *Rudna Mała* | *189,14* | *630 971* | *630 971* |
| 3 | jarosławski | Chłopice | Jankowice | 553,68 | 1 847 060 | 1 459 177 |
| 4 | *jarosławski* | *Pruchnik* | *Rzeplin* | *487,37* | *1 625 852* | *1 625 852* |
| 5 | jarosławski | Chłopice | Boratyn | 732,09 | 2 442 240 | 1 929 370 |
| **RAZEM** | | | | **2 323,27** | **7 739 552** | 6 838 799 |

Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie w dniu 7 czerwca 2018 r. umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a ww. powiatami.

Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącach wrzesień - październik 2018 r. pomiędzy starostami powiatów: jarosławskiego, rzeszowskiego i przemyskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 5 obiektów.

Spośród 5 ww. obiektów, prace scaleniowe zakończono na 3 obiektach:

* w 2021 r. na obiektach: Zalesie, Rudna Mała, Rzeplin

Prace scaleniowe prowadzone są jeszcze na obiektach: Jankowice i Boratyn.

**W trzecim naborze** starostowie powiatów jasielskiego, leżajskiego i przeworskiego złożyli 13 wniosków, które obejmują 14 miejscowości o łącznej powierzchni 5 699,50 ha, a mianowicie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb** | **Pow. do scal.** | **Koszt wykonania ogółem** | **Kwota do wykonania do końca 2021 r.** |
| 1 | przeworski | Jawornik Polski | Hadle Kańczuckie | 460,21 | 1 554 432 | 1 406 761 |
| 2 | *przeworski* | *Gać* | *Mikulice - Wolica* | *598,38* | *2 020 761* | *1 788 374* |
| 3 | *przeworski* | *Zarzecze* | *Łapajówka* | *242,65* | *817 764* | *817 764* |
| 4 | przeworski | Zarzecze | Maćkówka | 443,02 | 1 496 985 | 1 354 772 |
| 5 | *przeworski* | *Zarzecze* | *Siennów* | *897,58* | *3 031 141* | *2 743 183* |
| 6 | przeworski | Zarzecze | Żurawiczki | 756,44 | 2 554 675 | 2 018 193 |
| 7 | leżajski | Grodzisko Dolne | Chodaczów | 381,72 | 1 313 880 | 788 327 |
| 8 | leżajski | Grodzisko Dolne | Laszczyny | 388,32 | 1 336 597 | 801 958 |
| 9 | leżajski | Grodzisko Dolne | Opaleniska | 160,58 | 552 716 | 436 646 |
| 10 | leżajski | Grodzisko Dolne | Zmysłówka | 449,87 | 1 548 452 | 1 223 277 |
| 11 | *jasielski* | *Tarnowiec* | *Czeluśnica* | *311,77* | *1 050 600* | *630 400* |
| 12 | *jasielski* | *Tarnowiec* | *Gąsówka* | *192,37* | *648 300* | *389 000* |
| 13 | *jasielski* | *Tarnowiec* | *Umieszcz* | *416,59* | *1 404 300* | *842 700* |
| **RAZEM** | | | | **5 699,50** | **19 330 603** | **15 241 355** |

Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a powiatami:

przeworskim, leżajskim, jasielskim.

Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącach luty - marzec 2019 r. pomiędzy starostami powiatów: jasielskiego, leżajskiego i przeworskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 13 obiektów.

Spośród 13 ww. obiektów, prace scaleniowe zakończono na 6 obiektach:

* w 2021 r. na obiekcie: Łapajówka,
* w 2022 r. na obiektach: Mikulice – Wolica, Siennów, Czeluśnica, Gąsówka, Umieszcz.

Prace scaleniowe prowadzone są jeszcze na obiektach: Hadle Kańczuckie, Maćkówka, Żurawiczki, Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka.

**W czwartym naborze** starostowie powiatów jarosławskiego, przeworskiego i tarnobrzeskiego złożyli 6 wniosków, które obejmują 7 miejscowości o łącznej powierzchni 7 283,48 ha, a mianowicie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb** | **Pow. do scal.** | **Koszt wykonania ogółem** | **Kwota do wykonania do końca 2021 r.** |
| 1 | jarosławski | Roźwienica | Wola Węgierska | 1 009,78 | 3 444 669 | 1 756 782 |
| 2 | jarosławski | Pruchnik | Kramarzówka | 1 872,63 | 6 413 731 | 3 271 002 |
| 3 | tarnobrzeski | Baranów Sandomierski | Wola Baranowska | 1 340,61 | 4 574 669 | 2 738 047 |
| 4 | przeworski | Jawornik Polski | Zagórze, Manasterz | 748,01 | 2 533 577 | 1 672 160 |
| 5 | jarosławski | Roźwienica | Węgierka | 1 100,23 | 3 755 884 | 1 915 500 |
| 6 | przeworski | Kańczuga | Łopuszka Wielka | 1 212,22 | 4 130 331 | 2 478 199 |
| **RAZEM** | | | | **7 283,48** | **24 852 861** | **13 831 690** |

Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a powiatami:

tarnobrzeskim, przeworskim i jarosławskim.

Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącu wrześniu 2019 r. pomiędzy starostami powiatów: jarosławskiego i tarnobrzeskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 4 obiektów. W miesiącu październiku 2019 r. podpisano porozumienie ze starostą powiatu przeworskiego.

**W piątym naborze** starostowie powiatów rzeszowskiego i jarosławskiego złożyli 2 wnioski, które obejmują 2 miejscowości o łącznej powierzchni 1283,93 ha, a mianowicie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb** | **Pow. do scal.** | **Koszt wykonania ogółem** | **Kwota do wykonania do końca 2021 r.** |
| 1 | rzeszowski | Błażowa | Lecka | 970,64 | 3 322 386 | 1 694 417 |
| 2 | jarosławski | Roźwienica | Chorzów | 313,29 | 1 094 944 | 416 079 |
| **RAZEM** | | | | **1 283,93** | **4 417 330** | 2 110 496 |

Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie w dniu 6 lutego 2020 r. umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a ww. powiatami.

Kolejnym krokiem było podpisanie w dniach 25 i 27 maja 2020 r. pomiędzy starostami powiatów: rzeszowskiego i jarosławskiego a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 2 obiektów.

**W szóstym naborze** starostowie powiatów przemyskiego, przeworskiego, brzozowskiego, łańcuckiego i mieleckiego złożyli 6 wniosków, które obejmują 7 miejscowości o łącznej powierzchni 6 856,74 ha, a mianowicie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb** | **Pow. do scal.** | **Koszt wykonania ogółem** |
| 1 | przemyski | Stubno | Kalników | 2 426,78 | 8 908 693 |
| 2 | przeworski | Adamówka | Krasne, Pawłowa | 2 016,47 | 7 122 461 |
| 3 | brzozowski | Brzozów | Turze Pole | 381,46 | 1 344 099 |
| 4 | brzozowski | Brzozów | Zmiennica | 512,93 | 1 815 221 |
| 5 | łańcucki | Markowa | Tarnawka | 1 209,02 | 4 158 312 |
| 6 | mielecki | Padew Narodowa | Piechoty | 310,08 | 1 138 303 |
| **RAZEM** | | | | **6 856,74** | **24 487 089** |

Departament PROW dokonał weryfikacji i oceny złożonych wniosków. Wynikiem tych prac było podpisanie w dniu 07.07.2022 umów o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a powiatami: przeworskim, brzozowskim, łańcuckim i mieleckim. Z powiatem przemyskim umowa została zawarta w dniu 14.07.2022.

Kolejnym krokiem było podpisanie w miesiącu wrześniu 2022 r. pomiędzy starostami ww. powiatów, a Samorządem Województwa Podkarpackiego przy udziale PBGiTR porozumień administracyjnych określających zasady i harmonogram wykonania scaleń gruntów na terenie 6 obiektów.

**W ramach 7 naboru** wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy (1 wniosek został wycofany):

Powiat tarnobrzeski obiekt Kaczaki, gm. Baranów Sandomierski

Powiat rzeszowski obiekt Wola Rafałowska, gm. Chmielnik

Powiat jarosławski obiekt Chłopice gm. Chłopice

Powiat leżajski obiekt Biedaczów gm. Leżajsk

Powiat leżajski obiekt Grodzisko Górne gm. Grodzisko Dolne

Powiat leżajski obiekt Wólka Grodziska gm. Grodzisko Dolne

W chwili obecnej wnioski te są w trakcie procedowania.

Planowany termin zakończenia weryfikacji i wezwania do zawarcia umów to: listopad 2022r.

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych na wszystkich obiektach dla których zostały podpisane porozumienia wykonuje prace zasadniczo zgodnie z harmonogramem – są jednak przypadki wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania porozumień, wówczas harmonogramy są na bieżąco aktualizowane, co skutkuje koniecznością aneksowania kolejnych porozumień.

Wspomnieć należy, że warunki przyznawania pomocy oraz kryteria wyboru operacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 898 z późn. zm.).

Termin zakończenia realizacji wszystkich operacji to: czerwiec 2025 r.

Dochody budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania prac scaleniowo- wymiennych realizowanych w ramach PROW 2014-2020 przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Rzeszowie wyniosły:

w 2016 roku 5,18 mln zł

w 2017 roku 11,72 mln zł

w 2018 roku 9,94 mln zł

w 2019 roku 13,73 mln zł

w roku 2020 22,63 mln zł,

w 2021 roku 13,75 mln zł,

*(za lata 2016-2021 razem* ***76,95 mln zł****)*

Zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji prac scaleniowo - wymiennych dochody budżetu Województwa Podkarpackiego za lata 2022-2023 wyniosą odpowiednio:

w 2022 roku 17,12 mln zł,

w 2023 roku 20,91 mln zł.

w 2024 roku 5,69 mln zł.

*(za lata 2022-2024 razem* ***43,72 mln zł****)*

Ogółem dochody w tych latach wyniosą **120,67 mln zł.**