Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,

- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

- Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów”.

Przedsięwzięcie zostaje wydzielone z wydatków ujętych w budżecie na 2022 rok (na zakupy elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg) w związku z rozszerzeniem zakresu zadania dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 866 z drogą wojewódzką nr 867 o wykonanie przebudowy istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami. Roboty nie uwzględnione były na etapie postępowania przetargowego, a niezbędne są z uwagi na wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa warunki techniczne.

Zadanie będzie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2022-2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.069.239,-zł, finansowanie ze środków własnych samorządu województwa.

Celem zadania jest przeprowadzenie prac projektowych i  budowlanych związanych z budową sygnalizacji świetlnej (prac projektowych i uzgodnień dotyczących robót drogowych wynikających z konieczności  przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej).

Wprowadzenie zadania umożliwi podpisanie aneksu na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Realizacja przedsięwzięcia, powoduje dodatkowe obciążenie budżetu wydatkami finansowanymi ze środków własnych w kwocie 1.017.579,- zł.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613”.

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie w latach 2022-2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 5.093.005,-zł, w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 4.893.005,-zł, pomocy finansowej z Gminy Lubaczów w kwocie 200.000,-zł. Celem zadania jest przeprowadzenie prac projektowych i  budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej (budowa ścieżki, dodatkowej jezdni i rowów korytkowych, przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowa istniejących przepustów, rowów przydrożnych, zjazdów indywidualnych i publicznych).

Ustalenie limitu wydatków  na łączną wartość 5.093.005,-zł, nie powoduje dodatkowych obciążeń budżetu wydatkami finansowanymi ze środków własnych z uwagi na fakt wydzielenia zadania z wydatków ujętych w budżecie na 2022 rok (na  rozbudowę drogi nr 867) i przesunięcia części wydatków z roku 2022 na rok 2023. Zakres realizowany w ramach zadania nie został wykonany w roku 2022 na skutek m.in. przedłużającej się procedury opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenia wodno-prawnego, decyzji ZRID).

Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi zawarcie aneksów na roboty budowlane oraz Inżyniera kontraktu.

- Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:

- „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”.

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 13.608.800,-zł w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach realizowanych projektów RPO WP.

- „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia w 2022 roku części wydatków na kwotę 200.000,-zł (z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) w celu dostosowania planu do zatwierdzonego wniosku o dofinasowanie projektu,

- przeniesienia części środków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 7.931.737,-zł w związku z niezrealizowaniem części zadań (m.in. kursów języka polskiego, pakietów aktywizacyjno-integracyjnych, warsztatów adaptacyjnych w szkołach) na skutek późnego podpisania decyzji o dofinasowaniu i długotrwałego procesu procedowania postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych wydatków  na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 14.400.000,-zł w związku z opóźnieniami wynikającymi z przedłużonej procedury uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz nieprzewidzianymi pracami na budowie (rozbiórki elementów konstrukcyjnych po budowlach odkrytych podczas prac ziemnych).

- „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych wydatków  na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 10.781.250,-zł w związku z opóźnieniami wynikającymi z przedłużonej procedury projektowania, uzgadniana i zatwierdzania Projektów Wykonawczych oraz utrudnień związanych z dostępem do materiałów, surowców i siły roboczej, które wystąpiły w wyniku wojny w Ukrainie.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania na wartość 3.644.931,-zł poprzez zwiększenie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa, celem dostosowania do wartości wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektu.

- „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”.

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na rok 2023 niewykorzystanych wydatków w kwocie 30.282.871,-zł zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID  na skutek m.in. występujących ograniczeń w dostępnie do placu budowy z uwagi na dużą ilość wywłaszczeń nieruchomości, występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także z uwagi na utrudnienia w dostępie do materiałów, surowców i siły roboczej, które wystąpiły w wyniku wojny w Ukrainie.

Ponadto w związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożonego odwołania od decyzji ZRID, nie będą wykorzystane środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

- „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”.

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2022 na lata 2023-2024 niewykorzystanych środków w kwocie 7.055.146,-zł zabezpieczonych na wykonanie robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID  na skutek m.in. opóźnienia w podpisaniu umowy na roboty budowlane (z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową – złożone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej) oraz  okoliczności, które wystąpiły w toku realizacji projektu, tj. utrudnień w dostępie do placu budowy (właściciele kilku nieruchomości nie dostosowali się do zapisów decyzji ZRID i odmówili wydania nieruchomości), konieczności weryfikacji rozwiązań projektowych przy uwzględnieniu aktualnych wyników badań geologicznych oraz konieczności przeprowadzenia aktualizacji lub uzyskania nowych warunków technicznych przebudowy infrastruktury kolidującej z budowaną drogą (np. sieci elektrycznych, infrastruktury energetycznej).

Ponadto w związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożonego odwołania od decyzji ZRID nie zostaną wykorzystane środki na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

- „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”.

Przeniesienie na 2023 rok oszczędności w kwocie 220.000,-zł powstałych w związku z wykonaniem dokumentacji dla tego zadania w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych". Wydatki będą przeznaczone na roboty budowlane (zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele”.

Przeniesienie na 2023 rok wydatków w kwocie 263.229,-zł przeznaczonych na wykonanie części dokumentacji (opracowanie koncepcji projektowej) z uwagi na czasochłonne uzgodnienia dotyczące przebiegu nowego odcinka drogi (zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”.

Zmiana dotyczy zmiany źródeł finansowania zadania w 2022 roku na kwotę 690.736,-zł (poprzez zastąpienie środków własnych środkami Funduszu Kolejowego) w związku z możliwością rozliczenia napraw pojazdów szynowych (wykorzystywanych do realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich) – zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

- „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”.

Zmiana dotyczy przesunięcia części środków w kwocie 826.316,-zł z roku 2022 na rok 2023 oraz przeniesienia  limitu wydatków w 2023 roku w kwocie 59.585,-zł (z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) w związku ze zmianą harmonogramu płatności i oszczędności powstałych na koniec realizacji projektów RPO WP.

- powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

- „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków w kwocie 2.298.040,-zł z roku 2022 na rok 2023 wraz z wydłużeniem realizacji zadania do 2023 roku z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowych dla poszczególnych zadań, które wynikają z przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji środowiskowej o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla poszczególnych odcinków trasy rowerowej. Brak uzyskania tej decyzji eliminuje pozyskanie kolejnych elementów dokumentacji projektowych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 12,-zł w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń wydatków w poszczególnych paragrafach celem prawidłowego rozliczenia projektu.

- „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 393.982,-zł wraz z przesunięciem limitu wydatków 
w kwocie 2.342.112,-zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramu płatności w projektach realizowanych w ramach RPO WP.

- powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

- „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”.

Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia wartości zadania oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 461.342,-zł na skutek oszczędności powstałych w związku z ograniczeniami przewozowymi związanymi z: COVID-19, remontami infrastruktury torowej, kolizjami i wypadkami oraz zakontraktowaną ilością kilometrów,

- zmiany źródeł finansowania zadania w 2023 r. na kwotę 429.717,-zł (poprzez zastąpienie środków własnych środkami Funduszu Kolejowego) w związku z możliwością finansowania zadania ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanego w latach ubiegłych.

- „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”.

Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia wartości zadania oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 359.657,-zł na skutek oszczędności powstałych w związku z ograniczeniami przewozowymi związanymi z: COVID-19, remontami infrastruktury torowej, kolizjami i wypadkami oraz zakontraktowaną ilością kilometrów,

- zmiany źródeł finansowania zadania w 2023 r. na kwotę 2.468.692,-zł (poprzez zastąpienie środków własnych środkami Funduszu Kolejowego) w związku z możliwością finansowania zadania ze środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanego w latach ubiegłych.

- „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 2.972.038,-zł na skutek oszczędności powstałych w związku z ograniczeniami przewozowymi  związanymi z: COVID-19, remontami infrastruktury torowej, kolizjami i wypadkami oraz zakontraktowaną ilością kilometrów.

- „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania oraz limitu wydatków w 2022 i 2023 roku o łączną kwotę 393.982,-zł. w związku ze zmianą harmonogramu płatności i oszczędności powstałych na koniec realizacji projektów RPO WP.

Szczegółowe zmiany wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć oraz obciążenia budżetu z tego wynikające przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

- Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu dokonanych w miesiącach listopad - grudzień uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność:

- zwiększenia planu przychodów w 2023 roku o kwotę 49.301.963,-zł, 
w tym z tytułu:

- wpływu środków z lokat wykraczających poza rok budżetowy (na skutek zwiększania planu rozchodów na założenie lokat w 2022r.) o kwotę 39.539.708,-zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki FK o kwotę 3.226.137,-zł (w związku z możliwością finansowania w 2023 roku zadań ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych)

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 6.536.118,-zł  (w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2022 na rok 2023 na realizację projektu „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” finansowanych środkami, które stanowią dochody roku 2022),

- skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych 
w latach 2023-2024, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 3 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.

- Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- ustalenie limitów dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,

- zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF 
w związku ze zmianą limitów wydatków,

- zwiększenia limitów związanych z zawieraniem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obciążających rok 2023 o kwotę 1.000.000,-zł.

- Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w Tabeli nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.